Инициативный проект

«30» января 2021г.

| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инициативного проекта | «Благоустройство общественной территории: Установка тренажерной беседки на ул. Молодежная, вблизи дома № 6» |
| 2. | Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на исполнение которых направлен инициативный проект | п. 19 ч. 1, 3, 4 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - организация благоустройства территории сельского поселения. |
| 3. | Территория реализации инициативного проекта (описание) | Ивановская область, Родниковский район, с. Парское, ул. Молодежная, вблизи дома № 6 |
| 4. | Цель и задачи инициативного проекта | Цель проекта: Благоустройство общественной территории: установка тренажерной беседки на ул. Молодежная, вблизи дома №6. Задачи: - пропаганда здорового образа жизни среди всех жителей села; - привлечение граждан старшего возраста к занятиям спорта; - создание благоприятных условий для гармоничного развития детей и подростков; - снижение показателей преступности среди несовершеннолетних; -формирование у населения практического опыта социально-значимой деятельности и взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных проблем; - повышение качества жизни жителей села. |
| 5. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование её актуальности (остроты), предложений по её решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) | Село Парское – центральный населенный пункт поселения, туристическая «жемчужина» Родниковского района. Одно из самых крупных сёл муниципалитета. На территории с. Парское действуют объекты культуры и образования - школа и детский сад, Дом культуры и библиотека. В селе установлена небольшая детская игровая площадка, которая является центральным местом прогулок для маленьких жителей села. Но для любителей активного отдыха более старшего возраста (подростков, людей зрелых и старших) в селе спортивных объектов нет. Ближайший физкультурно-оздоровительный комплекс находится в районном центре в 13 километрах от села. И далеко не все сельские жители могут себе позволить регулярные поездки в спортзал. Установка тренажной беседки решит проблему для занятий спортом круглогодично для взрослых и детей, причем не только местных жителей, но и жителей соседних деревень, а также будет способствовать привлечению трудных подростков и ребят из малообеспеченных семей к занятиям спортом и проведению досуга приятно и полезно. Предполагается двухэтапная реализация проекта: 1 этап: 1) Планировка территории, разработка грунта; 2) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (из песка, из щебня); 3) Устройство бетонных фундаментных плит, заливка бетонной смесью; 4) Установка металлических столбов; 5) Установка анкеров. Сроки выполнения работ на 1 этапе реализации проекта: 15 мая 2021 года – 30 мая 2021 года. 2 этап: 1) монтаж тренажерной беседки для 10 тренажеров; 2) Установка тренажеров: тренажер «Имитация гребли» (1шт.); тренажер «Вертикальная тяга» (1шт); тренажер «Жми к груди» (1шт.); тренажер «Жми от груди» (1шт.); тренажер «Жми ногами» (1шт.); тренажер «Маятник» (1шт.); тренажер двойной «Брусья» (1шт.); тренажер «Твистер» (1шт.); тренажер «Эллиптический» (1шт.). Сроки выполнения работ на 2 этапе реализации проекта: 30 мая 2021 года – 30 июня 2021 года. |
| 6. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта | В результате реализации проекта в с. Парское появится востребованный населением объект спортивной инфраструктуры, способствующий укреплению здоровья местного населения за счет регулярных физических нагрузок на свежем воздухе, будут созданы условия для занятий физической культурой в удобное время без необходимости выезда за территорию села. Установка тренажерной беседки в сочетании с ранее обустроенной детской игровой площадкой будет способствовать повышению общего благоустройства с. Парское, повышению его посещаемости и сделает его более привлекательным для проживания граждан и привлечения молодых специалистов. На селе появится современный уличный комплекс, направленный на сохранение здоровья и проведение позитивного досуга различными возрастными группами. Со временем комплекс будет наполняться новыми спортивными элементами для детей и взрослых. Кроме того, опыт работы над совместным проектом всех жителей села, представителей администрации и бизнес-сообщества безусловно положительно отразится на социальной активности жителей, будет способствовать повышению их электоральной активности, а также приведет к более бережному отношению к объекту, построенному совместно. |
| 7 | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | Использование тренажерной беседки всеми возрастными категориями жителей села Парское. Наполнение объекта новыми элементами. Бережное отношение к объекту. Передача объекта в муниципальный реестр имущества, последующее содержание за счет средств местного бюджета. Благоустройство прилегающей территории: высадка декоративных зеленых насаждений. |
| 8. | Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения количества прямых благополучателей) | 450 жителей (указано количество жителей с. Парское – тренажерная беседка предполагается к использования всеми жителями села разных возрастных категорий) |
| 9. | Сроки реализации инициативного проекта | 15 мая 2021 года – 30 июня 2021 года |
| 10. | Информация об инициаторе проекта (Ф.И.О. (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) | Инициативная группа граждан: 1) Прусова Елена Евгеньевна; 2) Князева Надежда Николаевна; 3) Коробова Елена Вадимовна; 4) Токминова Ольга Михайловна; 5) Грохотова Елена Анатольева; 6) Арсеньева Елена Евгеньевна; 7) Коробов Василий Вадимович; 8) Крепс Любовь Владимировна; 9) Мартынова Анастасия Владимировна; 10) Старшова Ирина Ивановна. |
| 11. | Общая стоимость инициативного проекта | 599,996 тыс.рублей |
| 12. | Необходимые средства бюджета муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» для реализации инициативного проекта | 84,996 тыс.рублей |
| 13. | Объём инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: | 66,00 тыс. рублей |
| 13.1. | Денежные средства граждан | 18,00 тыс. рублей |
| 13.2. | Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 48,00 тыс. рублей |
| 14. | Объём неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: |  |
| 14.1. | Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое участие) | Трудовое участие |
| 14.2. | Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное участие, трудовое участие) | Добровольное имущественное участие, трудовое участие |

Инициатор(ы) проекта:                     ___________________         Прусова Е.Е.

___________________      Князева Н.Н.

___________________       Коробова Е.В.

___________________         Токминова О.М.

___________________         Грохотова Е.А.

___________________         Арсеньева Е.Е.

___________________        Коробов В.В.

___________________         Крепс Л.В.

___________________     Мартынова А.В.

___________________     Старшова И.И.

Приложение:

1. Расчёт и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта и (или) проектно-сметная (сметная) документация.

2. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации инициативного проекта инициаторами проекта.

3. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта (представителя инициатора): копия паспорта, решение о назначении руководителя, копия устава и другие документы, подтверждающие полномочия.

4. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта).

5. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие)  при необходимости.

6. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (представителя).